УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением главы

Линецкого сельсовета

Железногорского района

от 27.09.2012 N 17

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ЛИНЕЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2012 - 2015 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Населенные пункты | Протяжен ность км | Срок исполнения | Затраты на реализацию мероприя-тий тыс. рублей | Источники финансирования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Феде-раль-ный бюд-жет | Областной бюд-жет | Местный бюд-жет |  |
| 1 | Газификация жилых домов | д. Роговинка | 2,5 | 2012-2013 | 2,5 млн. | 1,7 млн. |  | 500 | Средства населения 300 тыс. рублей |
| 2. | Газификация 8-ми квар-тирного жилого дома | с. Линец | - | 2013 | 400 |  | 200 | 15 | Средства населения - 185 тыс. руб. |
| 3. | Газификация 4-х квар-тирного жилого дома | с. Линец |  | 2013 | 200 |  | 100 | 10 | Средства населения - 90 тыс.руб. |
| 3. | Строительство 3-х минискважин | х. Веселый х. Основное д. Понизовка | - - | 2013-2014 | 570 |  | 541.5 | 28,5 | Средства областно- го экологического фонда |
| 5. | Строительство дороги с твердым покрытием | д. Роговинка | 1,5 | 2013-2014 | 550 | 165, 0 | 357,5 | 27,5 |  |
| 6. | Строительство дороги с твердым покрытием | с. Линец ул. Южная | 1,0 | 2014-2015 | 350 | 105,0 | 227,5 | 17,5 |  |

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИНЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА  на 2012-2015 годы.

Финансирование Программы   предполагается путем привлечения следующих средств:

- государственной финансовой поддержки;

- областного бюджета;

- бюджета Линецкого сельсовета Железногорского района.

ХАРАКТЕРИСТИКА  ЛИНЕЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Линецкий сельсовет — находится в юго-восточной части Железногорского района Курской области с административным центром в с. Линец. Граничит с северной стороны с МО «Рышковский сельсовет» и МО «Басовский сельсовет», с восточной стороны – с МО «Нижнеждановский сельсовет», с южной стороны с Фатежским районом Курской области и с западной с  МО «Кармановский сельсовет» и Конышевским районом. Площадь Линецкого сельсовета – 52,5 кв.км. Население  - 642 человек.

Климатические условия характерны для северного агроклиматического района Курской области. По условиям теплообеспеченности растений Линецкий сельсовет Железногорского района относится к умеренному поясу, входящему в состав лиственно-лесной климатической области России. По данным метеостанции основные климатические показатели следующие: среднегодовая температура воздуха +5,4оС, продолжительность безморозного периода 149 дней, гидротермический коэффициент – показатель влагообеспеченности – равен 1,2 (умеренное увлажнение).

В целом климат характеризуется умеренной континентальностью, большой продолжительностью безморозного периода, достаточным годовым количеством осадков и тепла.

Температура воздуха

Среднемесячная температура самого теплого месяца – июля, - равна +19,2ºС.

Сумма температур за период с температурой выше +10º С (в период активной вегетации) составляет 2408, выше +5ºС – 2689.

Зима (декабрь - февраль) умеренно-холодная, с преобладанием облачной погоды. Характерны устойчивые морозы в пределах от -5 до -12°С. В январе и феврале морозы в отдельные периоды достигают -25, -30°С. Ежемесячно от 3 до 6 раз бывают кратковременные оттепели, нередко сопровождаемые гололедом. Осадки выпадают в виде снега (от 12 до 16 снегопадов ежемесячно). Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, мощность его к концу зимы достигает 0,2 - 0,6 м. Метели бывают от 2 до 7 раз в месяц. Дней с туманом 6 - 10 в месяц. Грунты к концу зимы промерзают на глубину 0,6 - 0,8 м.

Весна (март - май) прохладная, с неустойчивой погодой. Характерны периодические похолодания, во время которых температура воздуха ночью, даже в мае, иногда опускается до 0° С и ниже. Осадки выпадают преимущественно в виде дождей. В первой половине апреля еще возможны снегопады. Снежный покров обычно сходит к середине апреля.

Лето (май - август) умеренно-теплое около половины дней за сезон - ясные и малооблачные. Температура воздуха днем 16 - 20°С (в июле иногда повышается до 28 - 30°), ночью 10 - 15° С. Летом выпадает наибольшее в году количество осадков (дней с дождем 13 - 15 ежемесячно). Характерны кратковременные ливни, иногда с грозами, но бывают также и затяжные моросящие дожди, особенно во второй половине лета.

Осень (сентябрь-ноябрь) до конца сентября сравнительно теплая, с преобладанием малооблачной погоды. В октябре погода становится прохладной, пасмурной; по ночам в это время бывают регулярные заморозки. В ноябре наступает резкое похолодание. Осадки в сентябре и октябре выпадают главным образом в виде затяжных моросящих дождей; в ноябре - дожди чередуются со снегопадами. Дней с туманом 4 - 8 ежемесячно.

Таблица 1 Климатические характеристики температурного режима

| Параметры | Показатели |
| --- | --- |
| Абсолютная минимальная температура, 0С | - 42 |
| Абсолютная максимальная температура, 0С | + 36 |
| Средняя температура отопительного периода, 0С | - 1,9 |
| Продолжительность отопительного периода, суток | 228 |
| Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С | - 27 |
| Средняя температура воздуха наиболее холодного периода, 0С | - 15 |

По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 552 мм осадков.   Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Средняя интенсивность ливневых осадков составляет 0,62 мм/сек. Максимальная – 4,3 мм/сек. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 77 мм осадков), минимум - в феврале (29 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта. Промерзание почвы зависит от высоты снежного покрова и может достигать 141 см. Наибольшая высота снежного покрова в среднем составляет 24 см и отмечается в последней декаде февраля и первой декаде марта. Продолжительность сохранения снежного покрова в среднем 126 дней.

Имеют место атмосферные засухи. По статистическим данным в среднем каждый четвертый год засушливый. Сильные засухи (месячная сумма осадков не превышает 50% нормы) наблюдается в среднем через каждые 10 лет. Летние осадки выпадают неравномерно и нередко носят ливневый характер.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветры в течение года переменных направлений (западные, юго-западные и восточные); их преобладающая скорость 2 - 5 м/с. Преобладающими ветрами в зимний период являются ветры юго-восточного, юго-западного и западного направлений, в летний период – северного, северо-восточного, северо-западного направлений. Число дней с ветрами вызывающими суховеи за весь период вегетации составляет 43 дня. Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек). Среднегодовая скорость ветра 4,0 м/сек, наибольшая 5,0 м/сек в феврале, наименьшая 3,1 м/сек в августе месяце.

Таблица 2 Скорость ветра

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. Повторяемость направления ветра (средняя многолетняя роза ветров) на рассматриваемой территории: западного-16%, южного-14%, юго-западного-13%, северного, восточного, северо-западного по 12%, северо-восточного-11%, юго-восточного-10%. Штиль-17% и особенно наблюдается в августе. Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями, может отмечаться летом и зимой.

Годовой радиационный баланс составляет здесь 89 ккал/см2, а годовое количество осадков - 650-680 мм, т.е. радиационный индекс сухости близок к единице. Это означает, что в районе наблюдается близкое к ”оптимальному” соотношение тепла и влаги.

Система расселения

Число жителей Линецкого сельсовета Железногорского района на 01.01.2012 г. составляет 538  человек.

В Линецком сельсовете Железногорского района находятся 9 населенных пунктов: х. Веселый, д. Журавинка, с. Линец, х. Основное, д. Понизовка, д. Роговинка, х. Сотникова, д. Толстовка, д. Трубицино.

При этом количество населенных пунктов с численностью населения ниже 50 человек в 2009 г. равнялось 1 . В указанной группе населённых пунктов на начало 2009 г. проживало 1,1%  жителей Линецкого сельсовета Железногорского района. Эти показатели свидетельствуют о низкой людности населенных пунктов и концентрации населения в бывшей центральной усадьбе, а ныне центре сельского совета – центре предоставления социальных услуг.

Таблица 1 Структура расселения Линецкого сельсовета Железногорского района в зависимости от людности населенных пунктов

| Группы населённых пунктов по плотности населения | Население Поселений с численностью населения свыше 1000 человек в этот же период насчитывалось, проживающее в данной категории населенных пунктов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г. |  |  |  |
|  | количество населённых пунктов | % к итогу | численность населения, чел. | % к итогу |
| Свыше 1000 | - | - | - | - |
| 500-1000 | - | - | - | - |
| 100-500 | 2 | 22,2 | 482 | 75,9 |
| 50-100 | 1 | 11,2 | 65 | 10,2 |
| Менее 50 | 6 | 66,6 | 88 | 13,9 |
| Итого | 9 | 100% | 535 | 100% |

Таблица 4 Численность сельского населения Линецкого сельсовета Железногорского района в на 01.01.2012 г.

| Муниципальное образование | Группы населённых пунктов по плотности населения | Численность сельского населения | Перечень населенных пунктов, относящихся к соответствующей категории по состоянию на 01.01.2010 года | Количество населённых пунктов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Линецкий сельсовет | 50-100 | 65 | х. Веселый | 1 |
| Линецкий сельсовет | Менее 50 | 34 | д. Журавинка | 1 |
| Линецкий сельсовет | 100-500 | 382 | с. Линец | 1 |
| Линецкий сельсовет | Менее 50 | 4 | х. Основное | 1 |
| Линецкий сельсовет | Менее 50 | 13 | д. Понизовка | 1 |
| Линецкий сельсовет | 100-500 | 100 | д. Роговинка | 1 |
| Линецкий сельсовет | Менее 50 | 2 | х. Сотникова | 1 |
| Линецкий сельсовет | Менее 50 | 1 | д. Толстовка | 1 |
| Линецкий сельсовет | Менее 50 | 35 | д. Трубицино | 1 |
| Линецкий сельсовет | Всего по сельсовету | 636 | Х | 9 |

Закономерность современного расселения Линецкого сельсовета Железногорского района такова, что северная часть сельсовета численно  развита. Определяющим  фактором существующего на сегодняшний день значения плотности населения территорий с наименьшей численностью является отсутствие рабочих мест, слабая экономическая освоенность муниципального образования.

Таким образом, в Линецком сельсовете Железногорского района сохраняется тенденция естественной убыли населения. Половозрастная структура населения свидетельствует об усилении в среднесрочной и долгосрочной перспективе дефицита молодого населения, молодых специалистов.