**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЛИНЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»**

**ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

ЛИНЕЦКОГО **СЕЛЬСОВЕТА ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 12.03.2020 г. № 11

О проведении месячника по благоустройству,

озеленению и санитарной очистке

территории населенных пунктов муниципального образования

«Линецкий сельсовет» Железногорского района

Курской области

В соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», распоряжением Администрации Железногорского района Курской области от 04.03.2020 г. № 103-р «О проведении месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории населенных пунктов Железногорского района Курской области», с целью улучшения благоустройства населенных пунктов муниципального образования «Линецкий сельсовет» Железногорского района Курской области:

1. Провести в период с 19 марта по 17 апреля 2020 года месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории населенных пунктов муниципального образования «Линецкий сельсовет» Железногорского района Курской области (Далее Месячник).

2. Установить даты проведения субботников на территории муниципального образования «Линецкий сельсовет» Железногорского района Курской области 28 марта, 04 апреля, 11 апреля, 16 апреля 2020 года.

3. Работникам Администрации Линецкого сельсовета Железногорского района совместно с работниками подведомственных учреждений, а также из состава депутатского корпуса:

 - выявить и ликвидировать несанкционированные свалки на территории муниципального образования «Линецкий сельсовет» Железногорского района Курской области по населенным пунктам в срок до 17.04.2020 года;

 - организовать работу по очистке улиц, придомовых участков, кладбищ и благоустройству территорий вокруг памятников ВОВ, наведению санитарно-экологического порядка в границах муниципального образования «Линецкий сельсовет» в срок до 17.04.2020 года;

 - провести разъяснительную работу среди жителей с целью привлечения их для участия в субботниках до 28.03.2020г;

 - обеспечить участников субботников уборочным инвентарем и транспортом для вывоза мусора;

 - установить постоянный контроль за санитарным состоянием населенных пунктов Линецкого сельсовета;

 - вручить уведомления жителям о необходимости наведения порядка на прилегающих к домам территориям, о ликвидации несанкционированных свалок до 17.04.2020 г.

4. Утвердить мероприятия по проведению месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке на территории населенных пунктов муниципального образования «Линецкий сельсовет» Железногорского района Курской области.

 5. Закрепить за организациями объекты для уборки территории, в период проведения месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке на территории населенных пунктов муниципального образования «Линецкий сельсовет» Железногорского района Курской области, согласно Приложения 1.

 6. Контроль по выполнению настоящего распоряжения оставляю за собой.

 7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания

**Глава Линецкого сельсовета**

**Железногорского района Т.В.Брехова**

 Приложение № 1

 к распоряжению

 Администрации Линецкого

 сельсовета Железногорского

 района от 12.03.2020г. № 11

**ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ,**

**закрепленных за организациями в период проведения месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке на территории населенных пунктов муниципального образования «Линецкий сельсовет» Железногорского района Курской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование организации** | **Дата исполнения** | **Закрепленный объект (территория)** |
| 1 | МКУ «Линецкий центральный Дом культуры» | до 17.04.2020 | Кладбище в с. Линец и прилегающая территория, территория около «Памятника односельчанам, павшим в боях за Родину 1941-1945» в с. Линец |
| 2 |  МКУ «Линецкий центральный Дом культуры» | до 17.04.2020 | Территория вокруг административного здания с. Линец, территория вокруг «Памятника павшим воинам односельчанам 1941-1945» в д. Нижнее Жданово |
| 3 | МКОУ «Нижнеждановская средняя общеобразовательная школа» | до 17.04.2020 | Территория, прилегающая к школе |
| 4 | ЗАО «Заря» | до 17.04.2020 | с. Линец, Прилегающая территория к ОТФ |
| 5 | КФХ Черников П.А | до 17.04.2020 | Территория, прилегающая к ангару  |
| 6 |  ИП Ефремов В.Н. | до 17.04.2020 | Территория, прилегающая к складу |
| 7 | Жители всех населенных пунктов | до 17.04.2020 | Территория, прилегающая к домам и через дорогу, напротив домов |

 Утверждены

 распоряжением Администрации

 Линецкого сельсовета Железногорского района

 от 12.03.2020г. № 11

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**по проведению месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке на территории населенных пунктов муниципального образования «Линецкий сельсовет» Железногорского района Курской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Дата исполнения** | **Ответственный**  | **Примечание** |
| 1 | Произвести уборку прилегающих территорий учреждениями и организациями, расположенными на территории муниципального образования  | Весь период | Руководители организаций и учреждений |  |
| 2 | Провести рейд по населенным пунктаммуниципального образования «Линецкий сельсовет» для проверки уборки территорий, прилегающих к домовладениям. Вручение уведомления жителям о необходимости наведения порядка на прилегающих к домам территориям, о ликвидации несанкционированных свалок. | С 23 марта по 17 апреля | Депутаты, работники АдминистрацииЛинецкого сельсовета, работники культуры |  |
| 3 | Произвести работы по приведению в порядок памятников ВОВ:- «односельчанам, павшим в боях за Родину 1941-1945» в с. Линец,- «павшим воинам односельчанам 1941-1945» в д. Нижнее Жданово | С 15 апреля по 30 апреля | Администрация Линецкого сельсовета,Нижнеждановская СОШ, работники культуры, Железногорское АО «ЦМР»,ЗАО «Железногорский кирпичный завод» |  |
| 4 | Уборка кладбищ, расположенных в: с. Линец, х. Основное, д. Овсянниково и прилегающих территорий к ним. | С 28 марта по 17 апреля | Администрация Линецкого сельсовета, населениеМКУ «Линецкий ЦДК». |  |
| 5 | Установить еженедельно (пятница) единый санитарный день | Весь период | Руководители организаций и учреждений  |  |
| 6 | Побелка деревьев, столбов линий электропередач и бордюров  | С 03 апреля по 17 апреля  | Руководители учреждений и организаций |  |
| 7 | Уборка несанкционированных свалок | До 17 апреля 2020 года | Работники Администрации Линецкого сельсовета, население  |  |
| 8 | Посадка деревьев, кустарников и цветов | До 17 апреля 2020 года | Работники администрации Линецкого сельсовета, работники культурыдепутаты, население |  |